ОДОБРЯВАМ:

_____________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СЪГЛАСНО

ЗАПОВЕД № РД-15-916/02.10.2012г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

- ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

- С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“ по обособени позиции:

Позиция №1: „Ремонт на сграден фонд и изграждане на структурно окабеляване за нуждите на РЗИ Софийска област в сграден комплекс „Център по хигиена“

Позиция №2: „Боядисване на работни кабинети в сградите на МЗ, разположени на пл. „Св. Неделя“ №5 и бул. „Ал. Стамболийски“ №39“

Позиция №3: “Подмяна на съществуващи врати в сградата на МЗ, пл. „Св. Неделя“ №5”.

Одобрена с Решение № …………………/……………….2012 г.

София, 2012 г.

У   К   А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“ по обособени позиции:

Позиция №1: „Ремонт на сграден фонд и изграждане на структурно окабеляване за нуждите на РЗИ Софийска област в сграден комплекс „Център по хигиена“

Позиция №2: „Боядисване на работни кабинети в сградите на МЗ, разположени на пл. „Св. Неделя“ №5 и бул. „Ал. Стамболийски“ №39“

Позиция №3: “Подмяна на съществуващи врати в сградата на МЗ, пл. „Св. Неделя“ №5”.

София, 2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………………../2012 г. за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“ по три обособени позиции:

Позиция №1: „Ремонт на сграден фонд и изграждане на структурно окабеляване за нуждите на РЗИ Софийска област в сграден комплекс „Център по хигиена“

Позиция №2: „Боядисване на работни кабинети в сградите на МЗ, разположени на пл. „Св. Неделя“ №5 и бул. „Ал. Стамболийски“ №39“

Позиция №3: “Подмяна на съществуващи врати в сградата на МЗ, пл. „Св. Неделя“ №5”.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Министерство на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки”.

Цената на документацията е 6 (шест) лева, като плащането трябва да бъде извършено по сметка на Министерство на здравеопазването – Банка: БНБ Централно управление, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01 или в касата на Министерство на здравеопазването, като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката.

Документацията за участие може да се заявява предварително на тел. 02 9301 461. Документацията се получава всеки работен ден от 14,00 часа до 17,00 часа на адрес - гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, СТ. 211 срещу представяне на документ, доказващ закупуването й по съответния ред до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник. За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.

- СЪДЪРЖАНИЕ

- ЧАСТ   I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията.

Раздел ІІ. Пълно описание на обекта на поръчката

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците и към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел V. Комуникация между възложителя и участниците

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №  – Оферта

ОБРАЗЕЦ № – Декларация за регистрация по ЗТР

ОБРАЗЕЦ №  – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №  – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №  –Декларация, съдържаща информация за оборота от извършване на СРР или СМР,  съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №  – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56,

ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

ОБРАЗЕЦ №  – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

- ОБРАЗЕЦ №  – Банкова гаранция за участие

- ОБРАЗЕЦ №  – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки за спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда.

- ОБРАЗЕЦ №  – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

ОБРАЗЕЦ №  – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №  – Декларация от участника за извършен оглед на обекта

ОБРАЗЕЦ №  – Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОРА – Банкова гаранция за изпълнение

ОБРАЗЕЦ №  – Ценово предложение с количествено - стойностна сметка, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП

ЧАСТ   І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ   ІІ

ГЛАВА   І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът.

Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП.

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, по смисъла на чл. 8, ал. 2 на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Зоя Вълева, и.д. главен секретар, Възложител съгласно заповед №РД15-916/02.10.2012 г.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“ по три обособени позиции, предмет на настоящата поръчка е 303 333,34 без вкл. ДДС или 364 000.00 с вкл. ДДС.

Стойностите на отделните обособени позиции са както следва:

За обособена позиция №1: „Ремонт на сграден фонд и изграждане на структурно окабеляване за нуждите на РЗИ Софийска област в сграден комплекс „Център по хигиена“ до 260 000,00 лв. без ДДС;

За обособена позиция №2: „Боядисване на работни кабинети в сградите на МЗ, разположени на пл. „Св. Неделя“ №5 и бул. „Ал. Стамболийски“ №39“ до 20 000,00 лв. без ДДС;

За обособена позиция №3: “Подмяна на съществуващи врати в сградата на МЗ, пл. „Св. Неделя“ №5” до 23 333,34 лв. без ДДС.

Предвид обстоятелство, че в рамките на настоящата календарна година възложителят е провел процедури за избор на изпълнител за строителство, като съобразно нормата на чл. 15, ал. 3-7 от ЗОП сборът от разходите по всяка една от тях надвишава 264 000 лв. С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е по-висока от 264 000 лв. (двеста шестдесет и четири хиляди) лева без включен ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури.

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а  - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка - 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. на датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

1.До министерство на здравеопазването, гр. София – 1000, пл. „Света Неделя” № 5

2.Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № …… с предмет ……

3.Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„………………………………………”Обособена позиция № …… с предмет ……

Приемане на оферти / връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на министерството на здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Предметът  на възлагане на настоящата поръчка е „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“

Обществената поръчка се състои от три обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Ремонт на сграден фонд и изграждане на структурно окабеляване за нуждите на РЗИ Софийска област в сграден комплекс „Център по хигиена“;

Обособена позиция №2: „Боядисване на работни кабинети в сградите на МЗ, разположени на пл. „Св. Неделя“ №5 и бул. „Ал. Стамболийски“ №39“;

Обособена позиция №3: “Подмяна на съществуващи врати в сградата на МЗ, пл. „Св. Неделя“ №5”.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.3. Участникът в процедурата може да представи оферта за една или няколко обособени позиции.

1.4. Не се допуска представянето на варианти.

1.5. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.8. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

- б)  обявен в несъстоятелност.

- в)  в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

- д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, свързана с предмета на възлаганата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

- е) е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила решение;

- ж) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

- з) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

- и) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

- й) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;

- к) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от закона с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените образци - Образци № 3 и 4.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде представен от Участника в оригинал или с нотариално заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

	Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

	Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

	Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

	Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

	Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

	Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ .

А: Общи изисквания

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности

- Участникът да е реализирал оборот от строителство, общо за предходните 3 (три) години, както следва:

За обособена позиция №1 -   780 000,00 лв.;

За обособена позиция №2 –     60 000,00 лв.;

За обособена позиция №3 -      69 000,00 лв.;

Наличието на изискуемия минимален оборот от строителство следва да е виден от декларацията, съдържаща информация за оборота от строителство за последните три години, придружена със заверено от участника копие на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три години и не може да представи информация за общия оборот или счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканата информация и счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите от датата на учредяване, респективно на започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за общ оборот от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.

Забележка: В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция, то минималните изисквания за подбор са сбор от минималните изисквания на всяка от обособените позиции, за които участникът представя предложение, като в този случай, участникът трябва да докаже съответствието си със сбора от минималните изисквания по тези обособени позиции.

*** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за икономически и финансови възможности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

За обособени позиции №1 и №2 заверено от участника копие на валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството със срок на валидност, равен на срока на валидност на офертата;

Когато участникът е чуждестранно лице – съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на заверено от него копие на съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумение за Европейското икономическо пространство, заедно с превод на документа .

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

Участникът да има изпълнени за последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти, най-малко 3 (три) договора за изпълнение на строителство. Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори за строителството, което е предмет на обществената поръчка (ново строителство, ремонт и/или реконструкция и преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на жилищна, административна или обществена сграда) за последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията.

Б. Специфични изисквания:

Участниците в процедурата следва да притежават и представят сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.

Участниците в процедурата за позиции №1 и №2 следва да притежават и представят Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група и от втора до пета категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, то същият прилага: еквивалентен документ от страната членка на ЕС или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава след  получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.

В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата документация.

В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите.

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2.  Оферта, попълнена по образец

3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец към документацията.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

3.1.1.5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/и лицето/а, които го представляват.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец.

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец

Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени на чужд език се представя и в превод на български език.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

3.1.1.8. Документи за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл.50, ал.1 от ЗОП:

3.1.1.8.1. Заверено от участника копие на счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

3.1.1.8.2. Декларация, съдържаща информация за оборот от строителни дейности за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.).

3.1.1.8.3. За позиция №1 и №2 копие на валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството със срок на валидност, равен на срока на валидност на офертата.

3.1.1.9. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗОП

3.1.1.9.1 Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори за строителство, което е предмет на обществената поръчка (ново строителство, ремонт и/или реконструкция и преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на жилищна, административна или обществена сграда) за последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмет на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. Възложителят си запазва правото да извърши проверки

3.1.1.10. Заверено от участника копие на сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.

3.1.1.11. За позиция №1 и №2 удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за извършване на дейности от първа група и от втора до пета категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, то същият прилага: еквивалентен документ от страната членка на ЕС или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава след  получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.

3.1.1.12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (по образец) за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.

3.1.1.12.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец)

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

3.1.1.13. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.

3.1.1.14. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, в случаите по чл.28, ал.5 от ЗОП

3.1.1.15. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – (по образец)

3.1.1.16. Документ за закупена документация за участие – копие.

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Представят се толкова пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно образеца, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК «№2», което следва да бъде придружено от:

- Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнението на строително-ремонтните дейности (по подобекти и пера, съгласно количествената сметка и по месеци и десетдневки), придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на необходимата механизация, който да отразява взаимовръзките в строителството и да обосновава и доказва предложения в ОФЕРТАТА срок за изпълнение;

3.1.2.2. Декларация от участника за извършен оглед на обекта по всички позиции.

3.1.2.3. Срок за изпълнение на поръчката

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. Представят се толкова пликове № 3 с надпис „Предлагана цена”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, по образец към настоящата документация.

Цената за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

## РАЗДЕЛ V

## УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

## 1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие. Размер на гаранцията за участие.

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства. Срокът на валидност на гаранцията е 90 (деветдесет) календарни дни

Гаранцията за участие е в размер, както следва:

За обособена позиция №1 -   2 600,00 лв.;

За обособена позиция №2 -      200,00 лв.;

За обособена позиция №3 -      230,00 лв.;

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

- 2. Гаранция за изпълнение

- Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – шестдесет дни след изтичане на срока на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

## РАЗДЕЛ VI

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Лице за контакт за извършване на огледи: инж. Марин Василев тел. 02/9301 464

ГЛАВА  ІІ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката е „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“

Обособена позиция №1: „Ремонт на сграден фонд и изграждане на структурно окабеляване за нуждите на РЗИ Софийска област в сграден комплекс „Център по хигиена“;

Обособена позиция №2: „Боядисване на работни кабинети в сградите на МЗ, разположени на пл. „Св. Неделя“ №5 и бул. „Ал. Стамболийски“ №39“;

Обособена позиция №3: “Подмяна на съществуващи врати в сградата на МЗ, пл. „Св. Неделя“ №5”.

Описание на дейността предмет на възлаганата обществена поръчка: Строително-ремонтни работи

При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно  ЗУТ (обнародван ДВ бр. 1  от 2001 г., изм.  бр. 65 от 22.07.2003 г.) и следните наредби към него: Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и всички действащи в Република България  нормативни актове.

Обособените позиции включват следните видове дейности:

Обособена позиция №1: „Ремонт на сграден фонд и изграждане на структурно окабеляване за нуждите на РЗИ Софийска област в сграден комплекс „Център по хигиена”, съгласно Задание за извършване на строително – монтажни дейности в част от помещенията на трети етаж от сграден комплекс „Център по хигиена” предназначени за РЗИ Софийска област.

Обособената позиция ще включва следните видове дейности:

-	Извършване на ремонт на помещения за нуждите на РЗИ Софийска област в сграден комплекс „Център по хигиена”;

-	Изграждане на структурно окабеляване за нуждите на РЗИ Софийска област в сграден комплекс „Център по хигиена”;

-	Демонтаж на стари камини и доставка на нови лаб. камини;

-	Частичен ремонт на хидроизолацията на покрива, изкърпване около воронки и въздуховоди, поправка бетонен перваз;

-	Доставка и монтаж на PVC дограма;

-	Доставка и монтаж на Al врати – плътни;

-	Демонтаж на въздуховоди;

-	Демонтаж фаянс.

Общо количество дейности:

| № | Наименование | ед. м | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І | Ремонт на помещения - работни кабинети |  |  |
|  | Под |  |  |
| 1 | Демонтаж на фаянсова облицовка | м2 | 677,50 |
| 2 | Демонтаж на теракотна настилка | м2 | 681,79 |
| 3 | Доставка и монтаж на гранитогрес | м2 | 790,90 |
| 4 | Направа цокъл от гранитогрес | мл | 652,85 |
| 5 | Гланцирана изравнителна циментова замазка 3 см. | м2 | 39,60 |
| 6 | Направа изравнителна циментова замазка с дебелина 5 см. | м2 | 487,17 |
| 7 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет | м2 | 39,60 |
| 8 | Доставка и монтаж на первази за ламинат | мл | 32,00 |
|  | Врати и прозорци |  |  |
| 9 | Демонтаж на дървени, еднокрили вътрешни врати / изваждане от зид/ | бр. | 55,00 |
| 10 | Демонтаж на дървени прозорци /изваждане от зид/ | м2 | 138,54 |
| 11 | Пренасяне на дървена дограма до 50м | м3 | 12,11 |
| 12 | Натоварване и транспорт на демонтирана дървена дограма | м3 | 12,11 |
|  | Ремонт ел. инсталация |  |  |
| 13 | Демонтаж на стара ел. инсталация | мл | 582,00 |
| 14 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 107,00 |
| 15 | Демонтаж ел. ключове и контакти | бр. | 144,00 |
| 16 | Направа на осветителна инсталация | мл | 714,00 |
| 17 | Направа на силова инсталация | мл | 859,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентни лампи 3х36W | бр. | 117,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентни лампи 4х18W | бр. | 33,00 |
|  | Стени и зидове |  |  |
| 20 | Изчукване на вътрешна мазилка по стени – до 40% | м2 | 443,22 |
| 21 | Вътрешна мазилка по стени – до 40% | м2 | 443,22 |
| 22 | Гипсова шпакловка по стени | м2 | 1330,77 |
| 23 | Китосване на стени | м2 | 1377,17 |
| 24 | Доставка и монтаж на ръбохранители | мл | 1027,64 |
| 25 | Обръщане около врати и прозорци | м | 1027,64 |
| 26 | Полагане на латексов грунд | м2 | 1377,17 |
| 27 | Латекс по стени - двукратно | м2 | 1377,18 |
| 28 | Доставка и монтаж на ъглови лайсни за външни ръбове стени | мл | 513,90 |
| 29 | Обшивка от гипсокартон на метална щендерна конструкция | м2 | 53,80 |
| 30 | Доставла и монтаж на ревизионни отвори в гипсокартон 40/40 см. | бр. | 1,00 |
| 31 | Демонтаж чугунени радиатори | бр. | 50,00 |
| 32 | Доставка и монтаж на радиатори - панелен 500х1800 | бр. | 50,00 |
| 33 | Разрушаване на тухлени стени с дебелина 1/2 тухла | м2 | 25,64 |
| 34 | Разбиване подпрозоречен перваз | м2 | 44,85 |
|  | Таван |  |  |
| 35 | Демонтаж на окачен таван | м2 | 47,90 |
| 36 | Доставка и монтаж на окачен таван / Растер / | м2 | 249,60 |
| 37 | Изчукване на вътрешна мазилка по тавани | м2 | 242,94 |
| 38 | Вътрешна мазилка по тавани | м2 | 242,94 |
| 39 | Гипсова шпакловка по тавани | м2 | 555,09 |
| 40 | Китосване на тавани | м2 | 555,09 |
| 41 | Полагане на латексов грунд | м2 | 555,09 |
| 42 | Латекс по тавани - двукратно | м2 | 555,09 |
| 43 | Доставка и монтаж на скара метална за кабели окачена на таван | мл | 10,00 |
|  | В и К ремонт |  |  |
| 44 | Демонтиране поцинковани тръби 3/4 " | мл | 120,00 |
| 45 | Демонтиране поцинковани тръби 1" | мл | 95,00 |
| 46 | Демонтаж на канализация | мл | 61,00 |
| 47 | Демонтиране батерия за кухненски мивки,тоалетни мивки | бр. | 12,00 |
| 48 | Демонтиране умивалници | бр. | 12,00 |
| 49 | Демонтаж подов сифон | бр. | 4,00 |
| 50 | Доставка и монтаж на фаянс | м2 | 302,86 |
| 51 | Направа на нова В и К разводка | мл | 120,00 |
| 52 | Направа на нова канализация | мл | 61,00 |
| 53 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден размер в комплект със сифон | бр. | 12,00 |
| 54 | Доставка имонтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка стояща | бр. | 12,00 |
| 55 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 5,00 |
| 56 | Изолация ПП тръба ф25 | мл | 65,00 |
| 57 | Спирателен кран ф25 | бр. | 5,00 |
| 58 | Доставка и монтаж на сифони | бр. | 10,00 |
| 59 | Пренасяне на строителни отпадъци с чували до 50м | м3 | 72,02 |
| 60 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | м3 | 72,02 |
| 61 | Структурно окабеляване СКС и телефонна инсталация |  |  |
| 61.1 | Доставка и изтегляне на кабел SFTP 4х2х0,5мм2 в РVС канали в окачен таван и по стени | м | 2 900 |
| 61.2 | Доставка и монтаж на двойна комуникационна розетка RJ-45, RJ-11 комплект с троен контакт 3х/2х16А/220V / тип френски/ | бр. | 77 |
| 61.3 | Доставка и монтаж на инсърт и рамки за розетки RJ45 | бр. | 77 |
| 61.4 | Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 19 " RACK 42U, оборудван с пач панели тип ISDN cat-6 за RJ-45-2 бр. х 50порта - с keystone jacks гнезда, пач панели Cat-5e за RJ-45-2бр.х50порта- с keystone jaks гнезда, Мениджмънт панели 19"-10бр., 2бр. Менажируеми Switch-и и с минимум 2 бр. SFP / Multi Mode/ за осигуряване на минимум 80порта RJ-45/ за МПД и Интернет/, Пач кабели Cat-5e 1,5м за RJ-45 за необходимия брой портове, ODF c SC конектори за развиване на оптичния кабел, Резервиращо захранване със защита от свръхнапрежение-UPS-1000VА; Гаранция – минимум 12 месеца. | компл. | 1 |
| 61.5 | Доставка и изтегляне на оптичен кабел 20 влакна от външен доставчик на Интернет и пренос на глас от Viva Com/ или друг в РVС тр.50 | м | до 50 |
| 61.6 | Доставка и монтаж на оборудване за комуникационни розетки RJ-11 / рамки, капачки, инсърт/ | бр. | 77 |
| 61.7 | Доставка и полагане на РVС канал 40/20 скрито в окачен таван и открито по стени | м | 420 |
| 61.8 | Също но РVС канал 80/ 40 скрито в окачен таван | м | 180 |
| 61.9 | Наладка на всички слаботокови инсталации комплексно | ч.ч. | 48 |
| 61.10 | Разширение на съществуващи сървър и АТЦ в сграда | компл. | 1 |
| 61.11 | Направа на заземление на шкаф с кабел ПВ-А2 6 mm2-комплект | бр. | 1 |
| 61.12 | 72 часови проби и обучение на експлоатационен персонал | бр. | 1 |
| 62 | Демонтаж на въздуховоди, правоъгълни, от поцинкована ламарина с б=1.5 мм. | м2 | 137,00 |
| 63 | Доставка и монтаж на лабораторна камина със следните данни: 1. Дебит – 900÷1 100м3/ч 2. Външни размери – 1000х600х2200 ±10% 3. Вътрешни размери на камерата – 980х540х900±10% 4. Контролен панел: - контакт 220V/10А – 2бр. ел. мощност 3,0 kW - бутони за вентилация /пуск и стоп/ 5. Прекъсвач за осветление 220/16А. Взриво и киселинно защитено луминисцентно осветление /предпазно стъкло – триплекс/ 2х18W- IP65 6. Работна камера – киселиноустойчива и термоустойчива ламарина, прахово боядисана 7. Плот с размери 20х540х900±10% - киселинно и алкално устойчив, топлоустойчив 8.Подвижно стъкло тип „гилотина” с фиксиращ механизъм – вертикално повдигащ се, материал „триплекс” - светъл отвор 600х900 ±10% 9. Автоматика, необходима за работата на камината 10. Гаранция – минимум 12 месеца. | бр. | 2 |
| 64 | Демонтаж на същ. камини – разрушаване и извозване на отпадъците | м3 | 2,00 |
| 65 | Демонтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина ф200 | мл | 80,00 |
| 66 | Доставка и монтаж на въздуховоди от PVC с ф200 и фасонни части към тях | мл | 80,00 |
| 67 | Доставка и монтаж на центробежен киселиноустойчив взривобезопасен вентилатор с дебит 900÷1100м3/ч, напор до 600Ра | бр. | 2 |
| 68 | Наладка и пускане на лаб.камина в експлоатация | бр. | 2 |
| 69 | Единична проба на центробежен вентилатор | бр. | 2 |
| 70 | Направа на конусни шапки за вентилацията на покрива | бр. | 2 |
| 71 | Частичен ремонт покрив на хидроизолацията на покрива | м2 | 156,00 |
| 72 | Поправка на бетонен перваз на асансьорните шахти на покрива | м1 | 21,00 |
| 73 | Поправка на хидроизолацията около отдушници с ф80 | Бр. | 15 |
| 74 | Поправка на хидроизолацията около изходящи въздуховоди с р-ри 17/25см на покрива | Бр. | 7 |
| 75 | Направа на шапка с р/ри 45/65 см от поцинкована на изходящ въздуховод 30/42см | Бр. | 1 |
| 76 | Поправка на хидроизолация около воронки | Бр. | 5 |
| 77 | Доставка и монтаж на петкамерна РVС дограма (спецификацията в отделно приложение) | м2 | 135,48 |
| 78 | Доставка и монтаж на АЛ врати – плътни с размери 0,8 х2,0 м | бр. | 43,00 |
| 79 | Уплътняване дограма м/у зид и каса (врати и прозорци) | м | 625,54 |
| 80 | Доставка и монтаж на вътрешни ПДЧ подпрозоречни первази | м | 67,24 |

Обособена позиция №2: „Боядисване на работни кабинети в сградите на МЗ, разположени на пл. „Св.Неделя” №5 и бул. „Ал.Стамболийски” №39”;

Обособената позиция включва шпакловане на част от площите и двукратно боядисване с цветен латекс на работните помещения в двете сгради на министерството.

Площта на работните кабинети, разположени на I, Мецанин, II, III и IV етажи в сградата на Министерство на здравеопазването, намираща се на пл. „Света Неделя” №5 е следната:

| № | Етаж | Площ в м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мецанин | 592,00 |
| 2 | Първи етаж (пресцентър и протокол) | 111,00 |
| 3 | Втори етаж | 952,00 |
| 4 | Трети етаж | 918,00 |
| 5 | Четвърти етаж | 525,00 |
|  | ОБЩО: | 3 098,00 |

Площта на работните кабинети, които се нуждаят от боядисване и са разположени в сутерена, на I, II, III, IV и V етажи в сградата на министерството, намираща се на бул. „Ал.Стамболийски” №39, е следната:

| № | Етаж | Площ в м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сутерен | 70,00 |
| 2 | Първи етаж | 240,00 |
| 3 | Втори етаж | 258,00 |
| 4 | Трети етаж | 453,00 |
| 5 | Четвърти етаж | 426,00 |
| 6 | Пети етаж | 112,00 |
| 7 | Стълбище | 350,00 |
| 8 | Тавани | 498,00 |
| 9 | Тоалетни | 146,00 |
|  | ОБЩО: | 2 553,00 |

Общата площ, която ще се боядисва, възлиза на 5 651 м2.

Преди започване на боядисването, изпълнителят трябва да извърши преглед на работните помещения и да определи местата с нарушена повърхност, които ще бъде необходимо да се шпакловат с гипс.

Общата площ, която трябва да се предвиди за шпакловане е в рамките на 1% от общата площ за боядисване, т.е. 57 м2.

В стойността на боядисването трябва да бъде включено двукратно боядисване с цветен латекс и еднократно боядисване с водоразредим импрегнационен грунд.

Изисквания към качеството на латекса:

Латексът трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 13300.

Покривност – Клас 2 (3 – 3,5 м2/кг)

Устойчивост на миене и мокро триене – Клас 3

Гланц – Матова

Финост – фина (до 100 микрона)

Обособена позиция №3:  Подмяна на съществуващи врати в сградата на МЗ, пл. „Света Неделя” №5”.

Обособената позиция включва подмяна на съществуващите врати в министерство на здравеопазването на пл. „Св.Неделя” №5, като се запазят дървените каси на съществуващите врати.

Вратите, които следва да бъдат доставени и монтирани, трябва да бъдат изработени от ламиниран MDF – с покритие HPL. При монтажа на вратите трябва да бъдат използвани старите каси на вратите

Общият брой на вратите е следният: мецанин – 8 врати, втори етаж – 19 врати, трети етаж – 20 врати, четвърти етаж – 14 врати или общо 61 врати. В цената следва да бъдат включени следните атрибути:

- крило до 900 мм/2050мм.

- каса с ширина от 200 мм. до 500 мм

- прави первази 60/10 мм.

- брава + шилдове +секретен патрон

- панти – 3 бр.тип пеперуда

- гумено уплътнение

В задълженията на фирмата изпълнител трябва да бъде включено също така:

- изработване по размер, доставка с включен транспорт, монтаж;

- демонтаж на старите врати;

- извозването им с транспорт на изпълнителя до склад (гараж на МЗ, намиращ се на ул. „Княз Борис I” №214) или място за строителни отпадъци.

- уплътняване на вратите между зид и каса (ако е необходимо);

- частична гипсова шпакловка при обрушване на стената по време на монтажа.

Размерът на вратите в министерството, които са с размери 208/90, да бъдат монтирани нови врати с по-малки размери.

Срокът на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка, по обособени позиции е:

Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и приключва с изпълнението на настоящата обществена поръчка.

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка, по обособени позиции е:

по обособена позиция № 1– до 90 календарни дни от дата на сключване на договора за изпълнение;

по обособена позиция № 2 – до 30 календарни дни от дата на сключване на договора за изпълнение;

по обособена позиция № 3 – до 30 календарни дни от дата на сключване на договора за изпълнение.;

Място на изпълнение на поръчката:

по обособена позиция № 1 –  сграден комплекс „Център по хигиена” гр. София;

по обособена позиция № 2 –  сградите на МЗ, разположени на пл. „Св.Неделя” №5 и бул. „Ал.Стамболийски” №39, гр. София;

по обособена позиция № 3 –  сградата на МЗ, пл. „Света Неделя” №5, гр. София;

ГЛАВА  ІІІ

Раздел I

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия

- по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП –  „най-ниска цена” /без ДДС/ .

Кандидатът, подал офертата с най-ниската предложена обща цена за всяка отделна обособена позиция се класира на първо място и се определя за изпълнител на обществената поръчка за тази позиция.

Общата стойност за всяка от позициите/групите се формира като сума от стойностите (цена умножена по количеството) на отделните артикули, включени във всяка група, дадена с точност до втория знак след десетичната запетая.

ГЛАВА  ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет .................., ,

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:

„Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

- Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието.

- Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 90 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

- Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

- Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата, ……………. Подпис

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: ………………………………………………………………......................

(трите имена)

Данни по документ за самоличност..............................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ….……………………………………………………………………..

(длъжност)

на Участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет .......................................................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, 2а и 5 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

………………………………………………………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

- Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, свързана с предмета на обществената поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: 	............	ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………...........

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..…………………………………………………

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет .......................................................................,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ...................................................................						 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г.				ДЕКЛАРАТОР: ......................

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните пет години по предмета на поръчката съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Подписаният: ……………………………………………………………........................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

..................................................................................................................................... в качеството си на ……………………………………………………………………………

(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………... -

(наименование на участника)

участник: 	…………………………………………..………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

ДЕКЛАРИРАМ:

Информация за сключени договори за упражняване строително ремонтни дейности реализирани през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите

| Година № по ред | Обекти (кратко описание) | Възложител | период на изпълнение | Стойност /х. лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 г. |  |  |  |  |
| 2009 г. |  |  |  |  |
| 2010 г. |  |  |  |  |
| 2011 г. |  |  |  |  |
| 2012 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | Общо за периода |  |

Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от:

- препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата, и/или

- други документи, издадени от лица, различни от участника, доказващи изпълнението на договорите (заверени от участника копия).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 			Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/...............................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

..................................... г.                 			Декларатор: ...........................

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ №

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: ………………………………………………………………...................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ..............................................................................

...........................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………..………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество: ……………………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

.......................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и  Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. 		ДЕКЛАРАТОР: ....................

ОБРАЗЕЦ

Декларация, съдържаща информация за оборота от строителство, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

........................................................................................................................................

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Декларирам, че участникът, когото представлявам, има:

- Оборот от упражняването строително ремонтни работи дейности реализирани през последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ОБЩО (2009 г. + 2010 г. + 2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот от упражняването на СРР (в лева) |  |  |  |  |

Забележка: Приложение към настоящата декларация са заверено от участника копие на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са вписани в Търговския регистър.

Дата:.............................. г.     		            Декларатор:……………………………

*** Когато участникът в процедурата е обединение, настоящият документ се попълва и представя само за участника, чрез когото обединението доказва съответствието си с поставените минимални изисквания за подбор.

ОБРАЗЕЦ №

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: министерство на здравеопазването

Адрес: пл. „Света Неделя” № 5

гр. София – 1000

Република България

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № …………………….. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………………………”, Обособена позиция № ............. с предмет .................., открита Решение № ……………………2012 г. на………………………., възложител съгласно Заповед № ………на министъра на здравеопазването

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум ……………. календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,     (БАНКА)

ОБРАЗЕЦ №

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................................................................,

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ____________________, Дата и място на регистрация по ДДС: ____________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет ......................................................................,

- Срокът за изпълнение на дейностите, предмета на обществената поръчка е по: обособена позиция № 1 - ………….. календарни дни от дата на сключване на договора за изпълнение;

обособена позиция № 2 - ………….. календарни дни от дата на сключване на договора за изпълнение;

обособена позиция № 3 - ………….. календарни дни от дата на сключване на договора за изпълнение;

- За изпълнените от нас строително ремонтни работи даваме следния гаранционен срок:

2.1. За хидроизолации …………………………. /………………….……../ години;

2.2. За вътрешните инсталации ..….. /……………………….……….…./ години;

2.3. За монтираните съоръжения ….. /………………………………….../ години;

2.4. За всички видове изпълнени довършителни работи ….. /…..……./ години.

- Гаранционните срокове за изпълнените на СРР и съоръженията предложени от кандидатите да не са по-кратки от минималните гаранционни срокове, съгласно „Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”.

- Отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществената поръчка.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строително-ремонтни работи и доставени и монтирани съоръжения.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение:

- Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнението на строително-ремонтните работи. Да се посочат сроковете и последователността на изпълнение на отделните видове СРР за обекта.

- Декларация от участника за извършен оглед на обекта по всички позиции.

ДАТА: _____________ г.		ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

ОБРАЗЕЦ

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Направих оглед и се запознах с условията на обекта, предмет на обявената от Вас обществена поръчка, за която кандидатствам.

Дата: ……………………...г.				ДЕКЛАРАТОР:……………………..

/подпис и печат/

Извършен оглед на обекта на ........................... 2012г.

Подпис на представител на възложителя ..........................................

/При извършване на огледа декларацията  задължително се подписва от представител на възложителя/

приложение №

- към договора

- БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент ………………………………………………… [наименование и адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет„……………………….”, Обособена позиция № ............. с предмет .................., открита с Решение № ……………………2012 г. на………………………, възложител съгласно Заповед № РД .. на министъра на……….. , с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

- Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на които не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до ……………. след ……………………], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)

ОБРАЗЕЦ №

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет ..................,

Д Е К Л А Р И Р А М:

при изпълнението на горепосочената обществена поръчка ще бъдат спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд. В предложената цена е спазено изискването за минимална цена  на труда.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор: .......................

/дата/    							                          /подпис/

Уточнение:

Настоящото приложение се попълва и подписва от лицето, което официално представлява съответния член на обединението пред трети страни за всякакви цели.

ОБРАЗЕЦ №

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет .................................................................,

ДО:_____________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________

Разплащателна сметка:

банков код:___________________;

банкова сметка:_______________ ;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“, Обособена позиция № ............. с предмет .................................................................,

1. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособена позиция №….. е в размер на ………………..лв. (……………………………)лв, и 20% ДДС в размер на …………………….. лв. (…………………………………………………………)лв.,  съгласно количествено – стойностни сметки.

2. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обособената позиция възлиза на ………………… лева (…………………………………………...)лв. с включен ДДС.

- Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Посочените единични цени не подлежат на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените количества дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

- При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Количествено-стойностна сметка по обособена позиция №1

Дата: ……………  г. 				Подпис и печат: ....................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава регистрация.

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.