ПРИЛОЖЕНИЕ  №6

# ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

# № РД – 17 ......... / ................. 2010 г.

### ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА (ЛАБОРАТОРИЯ) И НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ (НРЛ) ПО ТУБЕРКУЛОЗА, УПИ І, „ЗА НЦЗПБ”, КВ.9, М. „ГГЦ-ЗОНА В-17”, СОФИЯ

Днес, …….......…...2010 г., в гр.София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1040,  пл. “Света Неделя” № 5, тел. и факс 981 18 33, БУЛСТАТ 00695317Ю, Дан. № 122 202 705 1, представлявано от д-р Божидар Нанев - Министър и г-жа Димитринка Николова – директор дирекция “БС”, наричано по - долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

“…………..…………….” София ………….…, с адрес на управление ……………….., Район “………..…….”, ж.к.”…………………………….”, ул.”………………….” №…., БУЛСТАТ ……………... Ю, Дан. № ………….., представлявано от ………………… - управител, от друга страна, наричана за краткост по – долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Заповед №РД - 17-……/………. 2009 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с чл.18 от Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерство на здравеопазването, ратифицирано със закон, приет от 40-то Народно събрание на Република България на 23.03.2008 г., обн. В ДВ, бр.36 от 04.04.2008 г., се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема: /1/ Да извърши строителни, монтажни и инсталационни работи (СМР) в т.ч. доставка на материали, машини и съоръжения, изпитания, организационни и координационни дейности, разработване на проект по част КИП и А (работна фаза) и изпълнението му, както и всички процедури по приемане и въвеждане в експлоатация на обект: „Преустройство на съществуваща сграда (лаборатория) и национална референтна лаборатория (НРЛ) по туберкулоза, УПИ І, „ЗА НЦЗПБ”, КВ.9, М. „ГГЦ-ЗОНА В-17”, София.

/2/ Да изпълни дейностите по предходната алинея по изготвени инвестиционни проекти обекта във фаза Работен проект, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по проект, изготвен от Изпълнителя, и съгласно Техническите и квалификационни изисквания.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни  СМР по  договора, със свои материали и техника, при цени съгласно този договор.

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 2  /1/  При изпълнение предмета на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените строително-монтажни работи /СМР/, по единичните цени от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на ............................ (..............................................................................) лева, 20% (двадесет процента) непредвидени разходи в размер на ……………… (……………………) лв. и 20% ДДС в размер на ...................................... (.......................................................) лева,  съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Образец №8), заедно с приложената към нея количествено-стойностни сметки е неразделна част от настоящия Договор.

/2/ Общата стойност на договора възлиза на ……………….. лева (………………………………………………………………………………………) с включени непредвидени разходи и ДДС.

/3/ Единичните цени от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са твърдо договорени и са образувани при следните ценообразуващи показатели

- часова ставка – ……….. лв./ч.ч.

- допълнителни разходи върху труда – ………. %;

- допълнителни разходи върху механизация – …….. %;

- доставно – складови разходи – ……….. %;

- печалба – …………….. %.

/4/ При възникване на допълнителни видове строително-ремонтни работи, извън позициите от количествените сметки, извършването им ще бъде  при следните ценообразуващи показатели:

- часова ставка – ……….. лв./ч.ч.

- допълнителни разходи върху труда – ………. %;

- допълнителни разходи върху механизация – …….. %;

- доставно – складови разходи – ……….. %;

- печалба – …………….. %.

/5/ Анализните единични цени се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по образец и се утвърждават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. /1/ Плащането се извършва, както следва:

- 10 % от общата стойност на поръчката с включен ДДС се заплащат в 5 /пет/ дневен срок след сключване на договор и представяне на фактури за закупени материали;

- 80 % от общата стойност на действително извършените строително -монтажни работи с включен ДДС се заплащат ежемесечно, след подписване на констативен протокол за действително извършени работи  между ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ. (От действителната стойност на всеки документ за заплащане се удържат 20 %, които включват: 10% платени авансово и 10% платими след издаване на разрешението за ползване);

- 10 % от общата стойност на поръчката с включен ДДС се заплащат след издаване на разрешението за ползване от ДНСК.

/2/ Плащането се извършва по банков път, в срок до 10 (десет) календарни дни след представяне на всички необходими документи:

-   фактура оригинал;

- тристранно подписан констативен протокол за действително извършени работи  между ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ и КОНСУЛТАНТ, с количествено-стойностни сметки на действително извършените строително-монтажни работи.

- доклад на КОНСУЛТАНТА.

IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.4. 	/1/ Договорът влиза в сила считано от датата на издаване на разрешение за строеж.

/2/ Общото времетраене на договора е от датата на подписването му до датата на изтичане на гаранцията по чл. 29, ал.1.

/3/ Общото времетраене за изпълнение на предмета на договора е ................. календарни дни, като е обвързано с линеен график, съставляващ неразделна част от настоящия договор.

/4/ Дата на започване на срока по ал.2 е датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво.

/5/ Дата на завършване на обекта е датата, на която е подписан акт образец 15.

/6/ Сроковете за изпълнение могат да бъдат променяни единствено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласувано с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.5. Гаранционните срокове за изпълнените СМР са както следва:

- за конструкции     –...............месеца

- за всички останали СМР –...................... месеца, в съответствие с Наредба №2 от 31.07.2003 г.  (ДВ. Бр.72/03 г.) за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора при стриктното спазване на Работния проект по всички части, техническите стандарти и действащите законови изисквания за строителството в Р България.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че доставяните материали и съоръжения, предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на Договора, са в съответствие с Работния проект по всички части и отговарят на спецификациите и техническите стандарти, както и на изискванията, заложени в Количествено-стойностната сметка към Образеца на предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Не се допуска влагането на доставки, не отговарящи  на спецификациите и стандартите. При  констатиране от КОНСУЛТАНТА и/или от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на некачествени доставки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да отстрани същите от строителната площадка.

Чл.8. /1/   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури:

1.  Изпълнението на дейностите по технология, осигуряваща спазването изискванията на проекта, техническите спецификации и стандартите.

2.    Необходимата трудова и технологична дисциплина.

3. Застраховка съгласно чл.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

/2/ Дейността, предмет на договора, се извършва от квалифицирана работна сила и технически компетентно ръководство.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи мостри и каталози  за материалите, машините и съоръженията, предназначени за влагане в дейността, предмет на договора, за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА, придружени от сертификати за качество, най-малко петнадесет календарни дни преди започване на дейностите, за които са предназначени. В срок до 7 (седем) дни предоставените мостри се одобряват или отхвърлят със забележки.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя 3 (три) комплекта екзекутивни чертежи, отразяващи всички изменения и допълнения към проектната документация.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА при откриване на пропуски, неточности и неясноти в чертежите, спецификациите и да поиска съответните инструкции.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи сигурността и охраната на строителната площадка и на всички дейности, които се извършват на нея.

Чл.14. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да застрахова дейностите, предмет на договора срещу:

- щети от пожар, природни бедствия, загуба или повреди на материали и съоръжения на строителната площадка.

- за покриване на обезщетения за вреди, причинени на други лица.

- за покриване на обезщетения при трудови злополуки, възникнали при или по повод изпълнение на дейността, предмет на договора.

/2/ Полиците и договорите за застраховка да се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на протокола за предаване на строителната площадка.

Чл.15. В срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на започване изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен график за изпълнение, обосноваващ:

- необходимите финансови ресурси;

- изпълнението на работите съгласно количествено-стойностните сметки, в съответствие с изработения от него линеен график.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да  изпълнява  всички указания, дадени в писмена форма и вписани в заповедната книга на строежа от КОНСУЛТАНТА и ПРОЕКТАНТА, и съответстващи на договора и нормативните изисквания.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска до работа на строителната площадка единствено работници, назначени във фирмата по съответен ред, както и работници на подизпълнителите, застраховани за трудова злополука.

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши необходимите и предназначени за дейностите, предмет на договора, доставки на материали, машини и съоръжения съгласно техническите стандарти, спецификациите и предварително одобрените мостри и каталози.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява доставките до влагането им на строежа, в складове на строителната площадка или  на друго място, съобразно изискванията за съхранение.

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното съхранение и опазване на заплатените доставки, които не могат да бъдат използвани за други цели, освен за дейностите, предвидени в договора.

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на неизпълнение на задълженията по договора, отклонение от проектите и спецификациите, констатирани от КОНСУЛТАНТА в определен от него срок. За целта се издава писмена инструкция. Некачествено или лошо изпълнени,  неотговарящи на стандартите в строителството СМР, не се заплащат.

Чл.22. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстранява некачествени материали или не изпълнява задълженията си по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право безусловно да удържа направените разходи първо от плащания, дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а след това от гаранцията за изпълнение.

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от неговата работа в рамките на посочените гаранционни срокове.

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в лицето на упълномощените от него представители и да се съобразява с указанията му относно качественото и точно изпълнение на работата.

Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска насрочване на съвещания с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и с КОНСУЛТАНТ за преразглеждане на дейностите, предмет на договора, за да се решат въпроси, възникнали във връзка с процедурите.

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  може да наема неупоменати в предложението си подизпълнители, след изричното писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за отделна част от дейностите, предмет на договора. Подизпълнението не променя задълженията и отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за извършеното от подизпълнителя, като поема за своя сметка разходите за техническото изпълнение на поръчката и държавните такси по изпълнението й.

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен  в срок от 3 /три/ работни дни да уведомява ПРОЕКТАНТА, КОНСУЛТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за подписване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 към ЗУТ, както и да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за разплащане след етапното и окончателното изпълнение на предмета на договора.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.29. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при подписване на договора да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от общата стойност на договора без включен ДДС и се представя в момента на сключването му. Освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора е както следва:

- 80% (осемдесет процента) от стойността на гаранцията  се освобождава до 30 (тридесет) календарни дни след издаване на разрешение за ползване от ДНСК.

- 20% (двадесет процента) от стойността на гаранцията се освобождава 12 (дванадесет) месеца след издаване на разрешение за ползване от ДНСК;

/2/ Представена банкова гаранция е безусловно платима в следните случаи:

1. За компенсиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за разходи, направени за отстраняване на констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора;

2. За удържане на неустойки, съгласно чл.38 ;

3. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл.41;

4. За разходи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъци в строително монтажните работи, констатирани след датата на завършване.

/3/ Банковата гаранция се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в оригинал и се освобождава с изрично негово волеизявление в   сроковете по ал.4.

/4/ Гаранцията за добро изпълнение  се освобождава  в срокове, както следва:

1. при приключване на договора – до 30 (тридесет) календарни дни след издаване на разрешение за ползване от ДНСК

2. при прекратяване на договора - в петдневен срок след прекратяването, в случаите по чл.41, за които е предвидено освобождаване на гаранцията.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен, при подписване на договора да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълен комплект проектна документация за обекта, по която е издадено разрешението за строеж.

Чл.31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да предостави, след изпълнение на задължението за застраховка,  строителната площадка с протокол, в т. ч. ел. енергия и вода за времето на изпълнение на обекта.

Чл.32.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняването от дейността на персонал при обосновани случаи на незадоволителна компетентност, и/или нарушения на технологичната дисциплина. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да замени такива лица с други. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за трудово-правните отношения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с персонала.

Чл.33.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои упълномощени представители, които да контролират във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, стадий на изпълнение, спазване на работния график, технически параметри, и други, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Те приемат и подписват всички документи по изпълнението на дейностите предмет на договора, съвместно с КОНСУЛТАНТ.

Чл.34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща уговорената цена по предвидените в договора ред  и срокове.

Чл.35.  Страните определят свои упълномощени представители по настоящия договор, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

VIII. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за датата, на която счита, че ще изпълни предмета на договора, 15 (петнадесет) дни преди датата, на която обектът ще е готов за приемане (акт обр.15), с цел предприемане на съответните действия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТА за назначаване на Държавна приемателна комисия или изготвяне на окончателен доклад и издаване разрешение за ползване.

Чл.37. В рамките на периода по чл.36 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по 3 (три) пълни комплекта от:

- Екзекутивни чертежи;

- Инструкции за експлоатация на всички видове съоръжения и инсталации;

- Всички документи, свързани с изменения и инструкции на КОНСУЛТАНТА и допълнения към договора.

IX.  ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ

Чл. 38. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете на извършване и предаване на дейностите, предмет на Договора, той дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден от стойността на неизпълнените видове строително-монтажни работи, но не повече от 8% (осем процента) върху стойността на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ безусловно удържа сумите за неустойка първо от плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а след това от гаранцията за изпълнение.

Чл.40. Неизправната страна дължи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те превишават  неустойките, но не повече от размера на общата сума по Договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.41. /1/ Действието на този договор се прекратява в следните случаи:

- С извършване и предаване на договорената работа;

- По взаимно съгласие между страните;

- При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

- С едномесечно писмено предизвестие в случаите на чл.41, ал.3 – ал.6.

- По вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато същия :

а/ е прекратил работата за повече от 15 календарни дни, без съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

б/ не изпълнява законни инструкции на КОНСУЛТАНТА, потвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

в/ системно нарушава  задълженията си по настоящия договор.

/2/ В случаите на чл.41, ал.1, т.5, буква “а”–“в” ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ едностранно прекратява договора и безусловно задържа гаранцията за добро изпълнение, като има право да заведе по съдебен път иск за пропуснати ползи и нанесени щети, съобразно действащото законодателство.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта да прекрати действието на договора, с едномесечно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички дължими към момента на прекратяването суми по договора  и  освобождава гаранцията за добро изпълнение, в пет дневен срок.

/4/ В случаите на прекратяване на договора по чл.41, ал.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на 3% (три процента) върху разликата на общата стойност на договора и стойността на извършените до момента на прекратяването СМР.

/5/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с едномесечно писмено предизвестие, като заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на 10% (десет процента) върху разликата между общата стойност на договора и стойността на извършените до момента на прекратяването строителни и монтажни работи.

/6/ Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едномесечно предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и които могат да му бъдат полезни.  За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

Чл.42. Преди пристъпване към процедури за прекратяване на договора, двете страни са длъжни да представят писмено обосновани мотиви  и да проведат среща за изясняване на мотивите и при наличие на възможност да сключат споразумение, уреждащо споровете.

Чл.43. При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати незабавно всякакво изпълнение, да обезопаси и осигури охрана на работната площадка, след което да напусне обекта в разумно кратки срокове.

XI.  ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.44. Страните по настоящият договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл.45. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл.46. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

Чл.47. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При не уведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.48. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

XII. СПОРОВЕ

Чл.49. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между  страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от този договор.

Чл.50. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до  неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани съгласно действащото законодателство.

XIII.  СЪОБЩЕНИЯ

Чл.51. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор  са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените лица.

Чл.52. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

- датата на приемането - при изпращане по телефакс или телекс.

Чл.53. За валидни адреси на приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящият договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                 ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Министерство на здравеопазването

София 1000 Пл. “Света Неделя“№ 5

Банкова сметка 					Банкова сметка

ТБ БНБ Централно управление

IBAN BG83 BNBG96613000129301

BIC BNBG BGSD

Чл.54. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

XIV.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.52. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

Чл.53. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско законодателство.

Чл.54. За допълнително възникнали видове работи се сключва допълнително споразумение, неразделна част от договора.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.57. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до изтичане срока на гаранцията по чл.29. По отношение на условия, начини и срок на плащане е със срок на действие, съгласно договореното в раздел ІІІ.

Чл.58. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна негова част:

1. Заповед на министъра на здравеопазването № РД-17-...........…/…..…….2009 г., за избор на изпълнител.

- Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. Документи удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, 1, 3 и ал. 2

4.  Гаранция за изпълнение на договора.

### 5. Финансова оферта на Изпълнителя (Образец №8) включваща количествено – стойностни сметки по всички части на инвестиционния проект

6. Линеен график.

Чл.59. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

______________________			____________________

Д-Р БОЖИДАР НАНЕВ

МИНИСТЪР

___________________________

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ  “БС”