Проект

ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ

BG16 RFOP 001-5.001-0003-S-0…

№……..

Днес ………………...2019 г. в град  София, между страните:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, с БУЛСТАТ 000695317, представлявано от Кирил Ананиев – министър на здравеопазването и Мария Беломорова - директор на дирекция „Бюджет и финанси“, наричанo по-долу за краткост „Възложител”, от една страна, и

и

............................................................................................................ със седалище и адрес на управление:.................................................................................................................., с ЕИК ................................, представлявано от....................................., в качеството му/ѝ на …………………..., наричано за по-долу за краткост „Изпълнител”,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение №.........../...............2019 г. на министъра на здравеопазването за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)“ по Проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“, по Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособена позиция № …..

се сключи настоящият договор, с който страните (всяка по отделно „страната“, а заедно „страните“) се споразумяха за следното:

І. Предмет на Договора

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)“, по Проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“, по Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в частта по обособена позиция №……..

включваща следните обекти:

- …………………………………….

- …………………………………….

- …………………………………….

…  …………………………………….

(2) Изпълнителят следва да изпълни всички дейности по Договора съгласно клаузите на настоящия договор, разпоредбите на действащото законодателство и Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1), Техническите задания за проектиране (Приложение № 2), Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 3), Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 4), които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

(3) За всеки обект, включен в обособената позиция, Изпълнителят следва да:

1. Изготви инвестиционен проект в две фази: „Идеен проект“ и „Работен проект“ (Дейност № 1).

2. Изпълни Строително-монтажни работи /СМР/ по реализиране на строителството в съответствие с „Работният проект“ по т. 1. и приложените към него остойностени от Изпълнителя и одобрени от Възложителя количествено-стойностни сметки придружени с анализ на единичните цени (Дейност № 2).

3. Упражнява авторски надзор по време на реализацията на обекта (Дейност № 3).

(4)  Изпълнителят следва да изпълни всички свои задължения произтичащи от Техническата спецификация на Възложителя, Техническите задания за проектиране, Техническото предложение на Изпълнителя, клаузите на настоящия договор и разпоредбите на действащото законодателство.

IІ. Цена на договора

Чл. 2. (1) Общата стойност за изпълнение на всички дейности по чл. 1 от Договора (Дейност № 1, Дейност № 2 и Дейност № 3, а именно: проектиране, СМР и авторски надзор) е ……….… (……………..…) лева без ДДС или …………..… (………….………) лева с включен ДДС (съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя) и включва:

1. Цена за проектиране – Дейност № 1 („Идеен проект“ и „Работен проект“) съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, равняваща се общо на …….… (………….) лева без ДДС или …..….… (…….…) лева с включен ДДС;

2. Цена за строително-монтажни работи – Дейност № 2 съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, равняваща се на ……..… (…….) лева без ДДС или…………. (………..) лева с включен ДДС;

3. Цена за осъществяване на авторски надзор по всички части по време на строителството – Дейност № 3, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, равняваща се общо на ………. (…….…) лева без ДДС или ….. ……… (……..…) лева с включен ДДС.

(2) Посочените в ал. 1 цени са крайни и същите не подлежат на промяна за срока на договора, освен в случаите предвидени в ЗОП.

(3) Цената по ал. 1 включва всички разходи за изпълнение на поръчката, а именно: всички разходи на Изпълнителя за осъществяване на дейностите, предмет на договора до подписване на окончателен двустранен приемо-предавателен протокол по чл. 35 от Договора, включително за всички съпътстващи операции, основни и спомагателни материали и консумативи, необходими за пълното изпълнение на предмета на договора, както и разходите за: временно строителство, утежнени условия, транспорт на строителни отпадъци, в т.ч. почистване на строителния обект и строителната площадка, товарене и разтоварване на отпадъците, работна ръка (и за неговите подизпълнители (ако е приложимо)), материали, строителна механизация, подемници, стопански инвентар, техника, съоръжения, заготовки, изделия, временни огради, охрана, обезопасяване на строителната площадка, застраховки и др.

(4) Договорът е за инженеринг и за изпълнението му непредвидени разходи не се допускат и такива няма да бъдат заплащани.

ІII. Начин на плащане

Чл. 3. (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя цената по чл. 2 от Договора, както следва:

а) авансово плащане (съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя) в размер на ........... % от общата цена на договора с включен ДДС, в срок до 20 (двадесет) дни от подписване на настоящия Договор и след представяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура-оригинал за авансовото плащане, както и на безусловна и неотменяема гаранция, покриваща 100% от стойността на авансово предоставените средства в размер на ………………………………….. (словом…………..) лева, в една от формите, посочени в чл. 111, ал 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Сумата на авансовото плащане се приспада от окончателното плащане по ал. 1, б „б“ от Договора.

б) окончателно плащане - в размер на общата цена на действително извършените за изпълнение на договора дейности с включен ДДС, от която се приспада заплатеното авансовото плащане по ал. 1, б „а“ от Договора (ако е приложимо) в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на окончателен двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на дейностите предмет на договора (чл. 35 от Договора) и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя.

(2) Възложителят заплаща само и единствено действително извършените СМР и вложени материали, посочени в окончателния двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на дейностите предмет на договора (чл. 35 от Договора).

(3)Плащанията по договора се извършват в български лева по банков път по банковата сметка на Изпълнителя, след представяне на документите, предвидени за съответния вид плащане, при:

БАНКА:

IBAN:

BIC:

(4) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) календарни дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(5) Във всяка фактура изпълнителят трябва да посочи следния текст: „В изпълнение на ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0003-С01 от 09.08.2018г. Проект: BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“ по процедура BG16 RFOP 001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“.

IV. Срок на Договора

Чл. 4. (1) Настоящия договор влиза в сила от момента на неговото подписване и е със срок на действие до 09.08.2020 г. (приключване изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0003-С01 от 09.08.2018 г. /договор за безвъзмездна финансова помощ /).

(2) В случай, че крайният срок за приключване на договора за безвъзмездна финансова помощ бъде удължен, срокът на договора по ал. 1 може да бъде удължен съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ до датата на приключване изпълнението на удължения срок на договора за безвъзмездна финансова помощ.

V. Срок и място на изпълнение

Чл. 5. (1)  Срокът за изпълнение на проектирането, СМР и авторския надзор, възлиза общо на ……. (словом..........) календарни дни (съгласно Техническото предложение на Изпълнителя).

(2) Срокът по чл. 1 започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за предоставяне от Възложителя на Изпълнителя на виза, скица и изходни данни и приключва на датата на подписване без забележки на последния Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за последния обект посочен в чл. 1, ал. 1 от Договора.

(3) Максималният срок за изпълнение на възложените с настоящия договор работи е не по-късно от два месеца преди приключване изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0003-С01 от 09.08.2018 г.), а именно: до 09.06.2020 г. Посочения в ал. 1 срок не може да бъде по-дълъг от максималния срок за изпълнение на възложените с настоящия договор работи.

(4) Възложените с настоящия договор работи, се считат за изпълнени, на датата, на която е подписан окончателния двустранен приемо-предавателен протокол по чл. 35 от Договора за приемане на дейностите предмет на договора.

(5) В случай, че срокът за приключване на договора за безвъзмездна финансова помощ бъде удължен, максималният срок за изпълнение на възложените с настоящия договор работи, посочен в ал. 3, може да бъде удължен до два месеца преди приключване изпълнението на удължения срок на договора за безвъзмездна финансова помощ. В този случай, срокът за изпълнение на проектирането, СМР и авторския надзор (срокът по ал. 1), не се променя.

(6) Сроковете за изпълнение на отделните дейности, посочени в чл. 1 от Договора, за всички обекти, са както следва:

1. В срок до 3 работни дни от подписване на договора Изпълнителят следва да изготви и представи в съответната община мотивирани искания за визи за проектиране за обектите в гр. София, гр. Хасково и гр. Велико Търново. За обекта в гр. Кърджали е необходимо изпълнителят да предприеме всички необходими действия по изготвяне на Подробен устройствен план за Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ). Проектът за ИПРЗ се изготвя с цел обединяване на два урегулирани поземлени имота в един. Изпълнителят следва да извърши всички необходими процедури (за допускане на изработването на ПУП-ИПРЗ, изготвяне на ПУП-ИПРЗ и внасянето му в общината за одобряване, нанасянето и вписването на изменението в кадастралната карта и регистрите и др.) за обединяване на двата имота. В срок до 3 работни дни след получаването на последния документ, изпълнителят следва да изготви и представи в съответната община мотивирано искане за издаване на виза за проектиране. (в случай че е приложимо и за обектите, за които е приложимо)

2. Общият срок за изготвяне на „Инвестиционен проект“ във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти е ........ (словом ........................) календарни дни в съответствие с Техническото предложение на Изпълнителя;

а)	Срокът за изготвяне на „Инвестиционен проект“ във фаза „Идеен проект“ по т. 2 започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, за представянето от страна на Възложителя на виза, скица и изходни данни и същият е до датата, на която са предадени „Идейните проекти“ от страна на изпълнителя, за което се съставя приемо-предавателен протокол.

б) Ако Възложителят или МТСП имат бележки по избрания от Възложителя „Идеен проект“, изпълнителят е длъжен да се съобрази с дадените бележки и в рамките от 5 календарни дни да представи коригиран „Идеен проект“, съобразен с направените бележки, за което двустранно се подписва приемо-предавателен протокол.

3. Срок за изготвяне на „Инвестиционен проект“ във фаза „Работен проект“, за всички обекти е общо ........ (словом ………..........) календарни дни в съответствие с Техническото предложение на Изпълнителя;

а) Срокът по ал. 6, т. 3 на настоящия член, за изготвяне на „Инвестиционен проект“ във фаза „Работен проект“, за всички обекти започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по ал. 6, т. 2, б „б“ от настоящия Договор и същият е до датата на приемо-предавателен протокол, с които е удостоверено предаването на „Работните проекти“ от страна на изпълнителя;

б) В случай, че избраният от Възложителя строителен надзор или Възложителят имат бележки по „Работните проекти“, в срок до 10 календарни дни от получаването им в писмен вид, Изпълнителят е длъжен да представи коригиран/и „Работен/ни проект/и“. Приемането на проектите, след отстраняването на забележки /ако има такива/, се удостоверява с двустранен приемо-предавателен протокол.

4. Срок за изпълнение на СМР за всички обекти е общо  ........ (словом …........................) календарни дни в съответствие с Техническото предложение на Изпълнителя;

а) Срокът за изпълнение на СМР предмет на договора, започва да тече от датата на подписване на първия Протокол образец 2 или първия Протокол образец 2а за откриване на строителната площадка съгласно образеца към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за първия обект посочен в чл. 1 от Договора.

б) За крайна дата на изпълнение на СМР се счита датата на подписване без забележки на последния Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за последния обект посочен в чл. 1 от Договора. Окончателното приемане на СМР (Дейност № 2 от предмета на Договора) става след издаване на Удостоверение/я за въвеждане в експлоатация за всички обекти, предмет на обособената позиция.

5. Срокът за осъществяване на авторски надзор започва да тече с откриване на строителната площадка за обекта и заверка на заповедна книга и е до датата на въвеждане на обекта в експлоатация, респективно за цялата дейност на обособената позиция: издаване на Удостоверение/я за въвеждане в експлоатация за всички обекти, предмет на обособената позиция.

6. Гаранционните срокове за изпълнение на строително монтажните работи са посочени в Раздел „Гаранционни срокове“ на Договора и същите отговарят на минималните срокове, посочени в чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Същите започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

(7) Времето през което текат процедури по одобрение и съгласуване на проектите от страна на Възложителя, МТСП и специализираните контролни органи и общини, не се включва в срока за изпълнение на проектирането, СМР и авторския надзор, посочен в ал. 1 от Договора, но се предвиждат в Линейния график на изпълнителя, част от Техническото предложение на изпълнителя.

(8) Срокът за изпълнение на всеки обект, включен в предмета на настоящия договор, включващ изпълнението на Дейност № 1, Дейност № 2 и Дейност № 3 (проектиране, строителство и авторски надзор) е в съответствие с Техническото предложение на Изпълнителя и приложения към него Линеен график.

(9) При условията на Раздел XV. “Форсмажорни обстоятелства“, срокът за изпълнението на договора спира да тече от датата на подписването на двустранен констативен протокол установяващ наличието на непреодолима сила, до отпадане на същите.

(10) Посочените в чл. 5, ал. 1 срокове спират само и единствено при наличие на предпоставките посочени в Раздел XV. „Форсмажорни обстоятелства“ или съгласно разпоредбите на закона.

(11) За място на изпълнение се приемат обектите, посочени в чл. 1, ал. 1 от Договора.

VI. Права и задължения на Изпълнителя

Чл. 6.  Изпълнителят има право да получи уговорената с настоящия договор цена, при условията и по реда, предвидени в него.

Чл. 7. Изпълнителят е длъжен, във всички етапи на изпълнението на договора, да спазва всички разпоредби на действащото законодателство (включително ЗУТ), регламентиращи задълженията на проектанта, строителя и авторския надзор, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, по време на целия срок на Договора.

Чл. 8. Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на договора и всички свои задължения съобразно разпоредбите на действащото законодателство, Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1), Техническите задания за проектиране (Приложение № 2), Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 3) и Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 4), които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

Чл. 9. (1) Изпълнителят се задължава да изработи “Инвестиционните проекти“ качествено, спазвайки разпоредбите на действащото законодателство Техническата спецификация на Възложителя, Техническите задания за проектиране и Техническото предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор, като вземе предвид изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми. Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя 5 /пет/ комплекта от съгласуваните проекти на хартиен и два на електронен носител, като файловете са в следните формати: графична част (чертежи) – dwg и pdf; текстова част – doc; таблична част – xls.

(2) Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в съответствие с приложимата нормативна уредба, като при приключване на дейностите по авторски надзор да представи доклад за извършената работа.

Чл. 10.  Изпълнителят се задължава да държи на обекта един комплект от техническите чертежи и да ги предоставя, при поискване от представител на Възложителя, строителния надзор или проектантите, упражняващ авторски надзор, за нанасяне и заверка на поправки по време на изпълнението на обекта.

Чл. 11. Изпълнителят е длъжен да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на Възложителя и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, съответно подписана и подпечатана от строителен надзор.

Чл. 12. Изпълнителят е длъжен незабавно да уведомява Възложителя за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и/или други дейности по реализация на обекта.

Чл. 13. При изпълнение на възложените работи Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на всички приложими технически нормативни актове и стандарти, както и правилата по техническа безопасност, хигиена, противопожарна безопасност, както и да взима необходимите мерки за опазване на околната среда при извършване на възложените му с настоящия договор дейности. Изпълнителят също така се задължава да не допуска замърсяване на прилежащите площи и околна среда, да осигури опазване на дървета, тротоари, площадки и други съществуващи елементи на инфраструктурата.

Чл. 14. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че доставяните материали и съоръжения, предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на Договора, са в съответствие с инвестиционния проект по всички части и отговарят на спецификациите и техническите стандарти, както и на изискванията, заложени в Количествено-стойностната сметка. Не се допуска влагането на доставки, неотговарящи на спецификациите и стандартите. При констатиране от строителен надзор и/или от представител на Възложителя на некачествени доставки, Изпълнителят е длъжен незабавно да отстрани за своя сметка същите от строителната площадка.

Чл. 15. (1) Изпълнителят е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на неизпълнение на задълженията по договора в определен от Възложителя срок.

(2) Некачествено или лошо изпълнени, неотговарящи на стандартите в строителството СМР, не се заплащат.

(3) В случаите, когато Изпълнителят не изпълнява задълженията си по чл. 15 от Договора, Възложителят има право безусловно да удържа направените разходи първо от плащания, дължими към Изпълнителя по настоящия договор, а след това от гаранцията за изпълнение и/или гаранцията за авансово плащане (в случай, че такава е представена).

Чл. 16. За срока на Договора, Изпълнителят се задължава да поддържа валидна застраховка за покриване на пълната му професионална отговорност като проектант и строител, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.

Чл. 17.  Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, възникнали от неговата работа в рамките на посочените гаранционни срокове.

Чл. 18. Изпълнителят е длъжен да поддържа връзка с Възложителя в лицето на упълномощените от него представители и да се съобразява с указанията му относно качественото и точно изпълнение на работата.

Чл. 19. (1) Изпълнителят следва да изпълнява приложимите условия съгласно чл. 8 от Общите условия за изпълнение към административен договор за представяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“.

(2) Изпълнителят се задължава:

1. да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за срок не по-кратък от 3 (три) години след приключването на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020.

2. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършените дейности по този договор в съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;

3. Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на Изпълнителя, са надлежно възникнали при изпълнението на чл. 1 от Договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.

(3) Изпълнителят се задължава да предостави възможност на Администрацията на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в качеството й на Управляващ орган, Министерство на здравеопазването в качеството му на Бенефициент, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз", МВР (АФКОС), Одитиращ орган – Изпълнителна агенция „Одит на средствата от европейския съюз“, Сертифициращ орган – Дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите, Сметна палата, националните одитиращи власти, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България, Администрацията на Министерството на труда и социалната политика, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори да извършват проверки на място на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 5 (пет) години след приключването на Оперативната програма.

(4) Преведените средства от Възложителя, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по следната сметка на Възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,

BIC код на БНБ – BNBG BGSD.

(5) Изпълнителят се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай, на установена нередност Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл. 20.  Изпълнителят следва да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви и/или регистри и/или информационни масиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи. Изпълнителят ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на площадката. Всякакви дейности по отстраняване на щети и възстановяване трябва да се извършват в технологично най – краткия срок.

Чл. 21.  Изпълнителят ще съгласува с компетентните органи и участници в строителния процес работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението. Във всички случаи, Изпълнителят ще отправя исканията си за съгласуване поне 3 дни преди планираното започване на работите по такива съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на изискуемите разрешителни, когато е приложимо.

Чл. 22. Изпълнителят изпълнява задълженията си самостоятелно или с подизпълнител. При ползване на подизпълнител, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществени поръчки. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители.

Чл. 23. Изпълнителят се задължава при изпълнение на настоящия Договор да спазва следните задължения:

- да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити;

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- да докладва за възникнали нередности;

- да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

- задължение да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна помощ.

Чл. 24.  Изпълнителят е длъжен да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на Възложителя, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи.

Чл. 25. (1) Изпълнителят носи пълна отговорност за действията, бездействията и решенията на всички негови служители, проектанти, подизпълнители и въобще всички лица, които му помагат за осъществяване на дейностите, предмет на договора.

(2) Изпълнителят отговаря за всички вреди нанесени на трети лица или на Възложителя във връзка с изпълнението на договора, включително, но не само: глоби, актове, финансови корекции наложени на Възложителя поради действия на изпълнителя, като същите са за негова сметка. В случай, че Възложителят е заплатил такива, Изпълнителят дължи възстановяването на заплатените суми в срок от 5 /пет/ дни от уведомяването му по банковата сметка на Възложителя, посочена в този Договор, като в случай на забава, същият дължи и законна лихва върху незаплатените суми.

Чл. 26. При възникнали грешки от страна па Изпълнителя, същият ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Чл. 27. При изпълнение на поръчката, избраният за изпълнител участник се задължава да не допуска замърсяване на улици и прилежащото околно пространство, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните прахови eмисии до минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта.

Чл. 28. (1) Изпълнителят на поръчката в съответствие с предвидените в закона възможности, предприема незабавно всички необходими действия за съгласуване и одобрение на „Инвестиционния/ните проект/и“ с всички инстанции по надлежния ред, както и за издаването на разрешение за строеж на съответния обект. Държавните такси при съгласувателните процедури и за издаване на разрешението за строеж са на и за сметка на Възложителя.

(2) Изпълнителят на поръчката в съответствие с предвидените в закона възможности, предприема незабавно всички необходими действия с всички инстанции по надлежния ред за въвеждането на всички обекти, посочени в чл. 1 от Договора в експлоатация и съответно представянето на Възложителя на Удостоверения за въвеждане в експлоатация за всеки от тях.

VІI. Права и задължения на Възложителя

Чл. 29. Възложителят е длъжен да заплаща уговорената цена при условията и по реда, предвиден в настоящия договор.

Чл. 30. (1) Възложителят има право да поиска отстраняването от изпълнението на настоящия договор на персонал на изпълнителя или подизпълнителя (ако е приложимо) при случаи на незадоволителна компетентност и/или нарушения на технологичната дисциплина. Изпълнителят е длъжен незабавно да замени такива лица с други. Възложителят не носи отговорност за трудово-правните отношения на Изпълнителя с персонала.

(2) Възложителят има право:

1. да прекратява частично или цялостно изпълнението на видовете дейности;

2. да прави контролни измервания;

3. при констатиране на недостатъци, да иска отстраняването им в определен от него срок.

(3) Възложителят има право, във всеки момент по време на изпълнение на договора, на достъп до обекта, лично или чрез негови представители, за осъществяването на контрол на изпълнението относно качеството, стадиите на изпълнението, както и присъствие на свои представители при съставянето и подписването на документи – актове и протоколи, издавани по време на строителството, доставките и монтажа, съгласно действащата нормативна уредба.

(4) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя сертификати за съответствие и декларации за произхода на материалите, влагани в строителството.

Чл. 31. Възложителят определя свои упълномощени представители, които да контролират във всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, стадия на изпълнение, спазване на работния график, технически параметри, и други, без с това да пречи на дейността на Изпълнителя. Те приемат и подписват всички документи по изпълнението на дейностите - предмет на договора

VІIІ. Предаване и приемане на изпълнението. Заповедна книга за строежа.

Чл. 32. (1) Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване и приемане на изготвени идейни и работни проекти, изпълнените строително-монтажни работи, както и такива подлежащи на закриване, съставяне на междинни и окончателни актове и протоколи за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират и оформят от представителите на страните по договора, съгласно техническото задание, техническото предложение на Изпълнителя и Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приложимата нормативна уредба. Отчитането на дейностите по авторски надзор, се извършва в доклад, които се приема с двустранен протокол, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя.

(2) Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните актове, и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия договор.

Чл. 33. Приемане на изпълнението на Дейност № 1(Проектиране):

1. В посочения в чл. 5, ал. 6 срок, Изпълнителят представя за съгласуване и одобрение от Възложителя два варианта на „Идеен проект“ в част „Архитектура“, „Геодезия“ и обяснителни записки по останалите проектни части, описани в техническото задание за проектиране за всички обекти по чл. 1 от Договора, за което се съставя и двустранно се подписва приемо-предавателен протокол;

2. След одобряване от страна на Възложителя на един от вариантите и окончателно отстраняване на всички бележки от страна на Изпълнителя, проекта се изпраща от Възложителя за одобрение от Министерство на труда и социалната политика (МТСП);

3. Ако Възложителят или МТСП имат бележки по избрания от Възложителя „Идеен проект“, изпълнителят е длъжен да се съобрази с дадените бележки и в рамките от 5 календарни дни да представи коригиран „Идеен проект“, съобразен с направените бележки, за което двустранно се подписва приемо-предавателен протокол;

4. В посочения в чл. 5, ал. 6 срок, Изпълнителят представя за съгласуване и одобрение от Възложителя „Работен проект“ за всички проектни части за всички обекти по чл. 1 от Договора, за което се съставя и двустранно се подписва приемо-предавателен протокол;

5. В случай, че избраният от Възложителя строителен надзор или Възложителят имат бележки по „Работните проекти“, в срок до 10 календарни дни от получаването им в писмен вид, Изпълнителят е длъжен да представи коригиран/и „Работен/ни проект/и“. Приемането на проектите, след отстраняването на забележки /ако има такива/, се удостоверява с двустранен приемо-предавателен протокол.

6. Изпълнителят на поръчката в съответствие с предвидените в закона възможности, предприема незабавно всички необходими действия за съгласуване и одобрение на „Инвестиционния/ните проект/и“ с всички инстанции по надлежния ред, както и за издаването на разрешение за строеж на съответния обект. Държавните такси при съгласувателните процедури и за издаване на разрешението за строеж са на и за сметка на Възложителя.

7. Разглежданата дейност приключва с подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на съгласувани и одобрени с всички инстанции по надлежния ред „Инвестиционни проекти“ за всички обекти и издадени и представени на Възложителя разрешения за строеж за всички обекти по чл. 1 от Договора.

Чл. 34. Приемане на изпълнението на Дейност № 2 (СМР):

1. За крайна дата на изпълнение на СМР се счита датата на подписване без забележки на последния Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за последния обект съгласно чл. 1 от Договора.

2. Окончателното приемане на СМР става след издаване на Удостоверение/я за въвеждане в експлоатация за всички обекти съгласно чл. 1 от Договора.

Чл. 35. (1) Възложителят приема изпълнението на предмета на Договора в срок до 30 (тридесет) дни след издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на всички обекти включени в обособената позиция, в случай че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения и Възложителят няма забележки, като се подписва окончателен двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на дейностите (Дейност № 1, Дейност № 2 и Дейност № 3, а именно: проектиране, СМР и авторски надзор)  предмет на Договора.

(2) Окончателният двустранен приемо-предавателен протокол по чл. 35, ал. 1 от Договора за приемане на дейностите (Дейност № 1, Дейност № 2 и Дейност № 3, а именно: проектиране, СМР и авторски надзор)  предмет на Договора се подписва след представяне на минимум следните документи за всеки обект в обособената позиция:

Заверена екзекутивна техническа документация и констативен протокол за действително изпълнени видове и количества СМР (Акт 19) с посочени точно количество и стойност на действително (фактически) вложените материали и извършени СМР в 5 оригинални екземпляра за всеки един обект в обособената позиция, в това число и на електронен носител във формат Excel, Удостоверения за въвеждане в експлоатация за всеки обект в обособената позиция, заверени копия на всички съставени актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за актовете и протоколите, които се съставят по време на строителството, придружени с декларации за съответствие, декларации за произход на вложените материали, протоколи от изпитвания, издадени от сертифицирани лаборатории, сертификати за качество и други документи съгласно действащото законодателство, настоящата документация и приложенията към нея и клаузите на проекта на договора.

Чл. 36. (1) Възложителят и/или лицето/лицата упражняващо/и строителен надзор може/могат по всяко време да инспектира/т работите, да контролира/т технологията на изпълнението и да издава/т инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички законосъобразни инструкции, указания и предписания на Възложителя и на строителния надзор.

(2) Проявените дефекти и недостатъци се констатират с протокол, подписан от представители на страните и Строителния надзор, в който се посочват и сроковете за отстраняването им, който не следва да бъде по-дълъг от 14 (четиринадесет) календарни дни.

(3) Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя.

(4) Срокът необходим за отстраняване на констатираните дефекти не удължава срока за изпълнение на СМР, посочен в чл. 6 от Договора.

(5) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява на строежа от Изпълнителя. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, задължително ги подписват и датират.

(6) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за Изпълнителя.

IX. Гаранционни срокове

Чл. 37. (1) Изпълнителят гарантира качеството на извършените строителни, монтажни и инсталационни работи и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционните срокове (съгласно Техническото предложение на Изпълнителя):

1. За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - ………. години;

2. За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения - ….. години;

3. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ……….. години

4. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - …………….. години;

5. За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - …………….. години

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(3) В случай на констатирани недостатъци в посочените в ал. 1 срокове, Възложителят уведомява Изпълнителя в 7 дневен срок от констатирането им, като в уведомлението Възложителят посочва и срок, в който следва да бъде отстранен констатираният недостатък. При определяне на срокът за отстраняване на недостатъкът, Възложителят се съобразява с характера, спешността и технологичните процеси при отстраняването на недостатъка.

(4) Изпълнителят е длъжен да отстрани констатираните недостатъци за собствена сметка, в посочения от Възложителя срок.

X. Гаранция за изпълнение. Гаранция за авансово плащане

Гаранция за изпълнение:

Чл. 38. (1) При подписването на този Договор, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5%  (пет на сто) от цената на Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по Договора.

(2) Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП.

(3) При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на Възложителя (Министерство на здравеопазването):

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код: BNBG BGSD

Банкова сметка: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01.

(4) Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима, изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществена поръчка.

(5) Когато гаранцията е представена под формата на застраховка, Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по сключения с Възложителя договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на Изпълнителя по друг договор.

(6) В случаите, когато гаранцията за изпълнение е представена под формата на банковата гаранция или на застраховката, същата се представя в оригинал и следва да бъдат със срок на валидност:

1.	2 % от цената на договора без ДДС с валидност минимум шест месеца от датата на сключване на договора;

2.	3 % от цената на договора без ДДС с валидност до 09.08.2020 г.

(7) В случай, че Възложителят не е усвоил част от гаранцията и не са настъпили обстоятелства за нейното задържане, гаранцията за изпълнение се освобождава поетапно, по следния начин:

1.	2 % от стойността на договора без ДДС се освобождават в срок от 30 /тридесет/ дни след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на съгласувани и одобрени с всички инстанции по надлежния ред „Инвестиционни проекти“ за всички обекти по чл. 1 от Договора и представяне на Възложителя разрешения за строеж за всички обекти посочени в чл. 1 от Договора, за което се подписва приемо-предавателен протокол по чл. 33, т. 7 от Договора;

•	3 % от стойността на договора без ДДС се освобождават в срок от 30 /тридесет/ дни след извършване на окончателно плащане по чл. 3, ал. 1, б. „б“ от Договора.

Гаранция обезпечаваща авансовото плащане: (ако е приложимо)

Чл. 39. (1) Съгласно чл. 3, ал. 1, б. „а“ от Договора Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размера, посочен в Ценовото му предложение.

(2) Гаранцията се предоставя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП.

(3) Изпълнителят представя документи за безусловна и неотменяема гаранция за авансово предоставени средства, покриваща 100% от стойността на средствата в срок до 15 (петнадесет) дни след подписване на договора

(4) При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на Възложителя (Министерство на здравеопазването):

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код: BNBG BGSD

Банкова сметка: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01.

(5) Когато участникът избере гаранцията за авансово предоставени средства да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима, изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по настоящия договор.

(6) Когато гаранцията е представена под формата на застраховка, Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по сключения с Възложителя договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

(7) В случаите, когато гаранцията за авансово предоставени средства е представена под формата на банковата гаранция или на застраховката, същата се представя в оригинал и следва да бъдат със срок на валидност до 09.08.2020 г.

(8) В случай, че Възложителят не е усвоил част от гаранцията и не са настъпили обстоятелства за нейното задържане, Възложителят освобождава гаранцията обезпечаваща авансовото плащане в срок до 3 (три) дни след усвояване или връщане на аванса. Гаранцията за авансово плащане се връща поетапно, като авансът се счита за усвоен на два етапа, а именно:

1. 40 % от стойността на аванса се освобождават в срок от 3 /три/ дни след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на съгласувани и одобрени с всички инстанции по надлежния ред „Инвестиционни проекти“ за всички обекти по чл. 1 от Договора и представяне на Възложителя разрешения за строеж за всички обекти посочени в чл. 1 от Договора, за което се подписва приемо-предавателен протокол по чл. 33, т. 7 от Договора;

2. 60 % от стойността на аванса се освобождават в срок от 3 /три/ дни след извършване на окончателно плащане по чл. 3, ал. 1, б. „б“ от Договора.

Общи условия за гаранцията за изпълнение и гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане:

Чл. 40 (1) Изпълнителят е длъжен да поддържа валидни всички представени във връзка с изпълнението на договора гаранции.

(2)В случай, че срокът на договора бъде удължен, както и в случай, че срокът на гаранцията изтича, преди да са настъпили условията за нейното освобождаване, изпълнителят има задължение  да удължи гаранцията, представена под формата на банкова гаранция или под формата на застраховка. Удължената гаранция следва да покрива срока на договора (в приложимите случаи – удължен такъв) плюс 60 (шестдесет) дни.

(3) В случай, че Изпълнителят не изпълни задължението си да представи нова и удължена гаранция 7 дни преди изтичане срока на валидност на представената гаранция, то в този случай Възложителят има право да усвои същата.

(4) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(5) Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Всички разноски свързани с изваждането и поддържането на гаранциите са за сметка на изпълнителя.

(6) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение и/или гаранцията обезпечаваща авансовото плащане, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми, включително за начислени по договора неустойки или обезщетения.

(7) Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение и/или гаранцията обезпечаваща авансовото плащане и в следните случаи:

1. ако Изпълнителят не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 30 (тридесет) дни след датата на влизане в сила и Възложителят развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато строителството не отговаря на изискванията на Възложителя и разваляне на Договора от страна на Възложителя на това основание;

3. при прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в несъстоятелност.

(8) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в чл. 3, ал. 3 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице.

(9) Задържането на гаранциите по Договора изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

XI. Авторски права

Чл. 41 (1) Страните се споразумяват изрично и потвърждават, че след реализирането на всеки обект /произведение на архитектурата/ посочен в чл. 1 от Договора, всички авторски и сродни права, възникнали при и във връзка с изпълнението на обществената поръчка, включително, но не само авторските права върху архитектурните проектите и произведенията на архитектурата, възникват директно за Възложителя, в пълния им обем, съгласно действащото законодателство, а в случай че това не е възможно ще се считат за прехвърлени на Възложителя в пълния им обем, без никакви ограничения в използването, изменението и разпространението им и без Възложителят да дължи каквито и да било допълнителни плащания и суми освен договорената цена по чл. 2 от Договора.

(2) Страните се споразумяват изрично и потвърждават, че в случай, че настоящият договор бъде прекратен, авторските и всички сродни права и собствеността върху всички изготвени от изпълнителя по договора и представени на Възложителя документи и произведенията на архитектурата (включително но не само: архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове, така същи и такива отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията и др.), извършени СМР или каквито и да било средства и носители и свързаната с тях документация и други продукти, които са създадени до момента на прекратяване на договора възникват директно/са собственост за Възложителя, в пълния им обем, съгласно действащото законодателство. В случай че това не е възможно ще се считат за прехвърлени на Възложителя в пълния им обем, без никакви ограничения в използването, изменението и разпространението им и без Възложителят да дължи каквито и да било допълнителни плащания и суми освен договорената цена по чл. 2 от Договора.

(3) Съгласно чл. 42 от Закон за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/ страните се споразумяват, че:

1. всички авторски права, възникнали във връзка с договора (включително, но не само: архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове, така същи и такива отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, произведенията на архитектурата, други и части от тях), включително имуществените права съгласно Раздел II „Имуществени права“ от ЗАПСП и прехвърлимите неимуществени права, съгласно чл. 15 от ЗАПСП ще възникнат и принадлежат изцяло и безусловно на Възложителя, като Изпълнителят декларира и гарантира, че те няма да бъдат обременени с каквито и да било тежести, залози, искове, претенции на трети лица, възбрани и други тежести или права на трети лица;

2. Изпълнителят няма право да използва или да предоставя на трети лица архитектурните проекти, одобрените проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове, така същи и такива отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, произведенията на архитектурата и всички други обекти на авторското право или части от тях.

(3) За избягване на съмнение, страните потвърждават и се съгласяват, че правата на Възложителя върху архитектурните проекти, одобрените проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове, извършени СМР, така същ и такива отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, произведенията на архитектурата и всички други обекти на авторското право или части от тях, включително и изключителното право върху тези обекти на авторското право, обхващат всички видове използване, както е предвидено в ЗАПСП, без никакви ограничения по отношение на срокове и територия, включително но не само: право на ползване, промяна, изменение, възпроизвеждане, публикуване, разпространение, продажба, адаптиране, прехвърляне, представяне, маркетинг, разпореждане по какъвто и да било начин и с каквито и да било средства в най-широк възможен смисъл и по най-широк възможен начин за целия срок на действие и закрила на авторското право, за всички държави, където това право може да бъде признато. Това право на Възложителя е без ограничение по отношение на броя на възпроизвеждането, разпространението или представянето и е валидно за всички държави, езици и начин на опериране.

(4) Изпълнителят потвърждава и се съгласява, че не притежава, няма и не може да предявява претенции по отношение на каквито и да било права на интелектуална собственост върху описаните по-горе обекти на авторско право.

Чл. 42 (1) Уредената собственост и прехвърляне по-горе на авторските права не освобождава Изпълнителя от всички негови задължения и отговорности, произтичащи от нормативните актове, Документацията на обществената поръчка, Техническата спецификация на Възложителя, Техническото предложение на Изпълнителя и Техническите задания за проектиране и настоящия договор (включително задължението за осъществяване на авторски надзор, изготвяне при необходимост на изменения в архитектурните проекти и т.н.).

(2) Независимо от уредбата на авторските права по договора, задължение на Изпълнителя е да изпълни изцяло предмета на договора, като извърши инженеринг (проектира, извърши всички необходими СМР и осъществи авторски надзор до въвеждане на всички обекти в експлоатация) на посочените в чл. 1 от Договора обекти.

ХII. Информация и публичност

Чл. 43. (1) При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на фактът, че финансирането е осигурено от страна на Европейският фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 115 от Регламент 1303/2013 г. и в чл. 3, чл. 4, чл. 5 и Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията.

(2) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за информация и комуникация, в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Всички документи и материали, свързани с изпълнението на обществената поръчка, следва да бъдат подготвени в съответствие с изискванията за мерките по информация и комуникация на ЕС, описани в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“, достъпен на електронен адрес: https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf , както и на ОПРР, като:

- Изготвя всеки документ в изпълнение на Договора с посочване на номера на Договора, както и че същият е сключен в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0003-С01 от 09.08.2018 г.  Проект : BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“ по процедура BG16 RFOP 001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие;

- Всички публични изяви и/или изявления свързани с изпълнението на Договора, съдържат информация, че същият се изпълнява по ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0003-С01 от 09.08.2018 г.  Проект: BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“ по процедура BG16 RFOP 001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ХIII. Неустойки и санкции

Чл. 44. (1) При забава от страна на Изпълнителя по чл. 5 от Договора, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,05 % /нула цяло нула пет процента/ на ден от стойността на съответната забавена дейности (проектиране, строителство или авторски надзор), но не повече от 10 % /десет процента/  от общата стойност за изпълнение на всички дейности (чл. 2, ал. 1 от Договора).

(2) Извън случаите на ал. 1, при забава от страна на Изпълнителя на негово задължение за конкретен обект, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,05 % /нула цяло нула пет процента/ на ден от стойността на обекта, за който е налице забава, но не повече от 10 % /десет процента/  от стойността на обекта, за който е налице забава.

(3) Възложителят безусловно удържа сумите за неустойка първо от плащания към Изпълнителя, а след това от представените от изпълнителя гаранции.

(4) При забава от страна на Възложителя по чл. 3 от Договора, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,05 % /нула цяло нула пет процента/ на ден от стойността на съответното забавено плащане, но не повече от 10 % /десет процента/  от стойността на съответното забавено плащане.

Чл. 45. (1) При пълно неизпълнение или при отказ за изпълнение на задълженията на Изпълнителя по Раздел IX „Гаранционни срокове“, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % /десет процента/ от общата стойност за изпълнение на всички дейности (чл. 2, ал. 1 от Договора).

(2) За пълно неизпълнение се счита некачествено или закъсняло изпълнение на задълженията на Изпълнителя във връзка с Раздел IX „Гаранционни срокове“ за повече от 10 /десет/ случая на констатиране на недостатъци от страна на Възложителя и уведомяване на Изпълнителя съгласно чл. 37, ал. 3 от Договора.

(3) Налице е отказ за изпълнение на задълженията на Изпълнителя по Раздел IX „Гаранционни срокове“, когато Изпълнителят изрично откаже да изпълни своите задължения свързани с гаранционните срокове или когато същият не се яви да изпълни задълженията си в посочения от Възложителя срок, без да уведоми Възложителя предварително за повече от 5 /пет/ отделни случая.

(4) Не е налице пълно неизпълнение или отказ от изпълнение, когато Възложителят с писмено изявление се е съгласил посочените в настоящия Договор срокове и условия за изпълнение на задълженията на Изпълнителя по Раздел IX „Гаранционни срокове“ да бъдат удължени или променени.

Чл. 46. При нарушение от страна на Изпълнителя на някоя от разпоредбите на Раздел XI „Авторски права“, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % /десет процента/ от общата стойност за изпълнение на всички дейности (чл. 2, ал. 1 от Договора).

Чл. 47. При неизпълнение от страна на Изпълнителя на негови задължения, довели до прекратяване на договора, Изпълнителя дължи на възложителя неустойка в размер на 25 % /двадесет и пет процента/ от общата стойност за изпълнение на всички дейности (чл. 2, ал. 1 от Договора).

Чл. 48. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по посочената в чл. 19, ал. 4 от Договора банкова сметка на Възложителя. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 10 /десет/ дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от дължимите на Изпълнителя плащания или от представените от Изпълнителя гаранции.

Чл. 49. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

XIV. Конфиденциалност

Чл. 50. (1) Всяка от страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана без съгласието на насрещната страна и пред Министерството на труда и социалната политика, Администрацията на Министерство на регионалното развитие в качеството й на Управляващ орган, Одитиращ орган – Изпълнителна агенция „Одит на средствата от европейския съюз“, Сертифициращ орган – Дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите, Сметна палата, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и външните одитори, във всички останали случаи Конфиденциална информация се разкрива само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до Изпълнителя, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като Изпълнителят отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

(5) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Чл. 51. Изпълнителят няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на дейностите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на Възложителя или на резултати от работата на Изпълнителя, без предварителното писмено съгласие на Възложителя, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

XV. Форсмажорни обстоятелства

Чл. 52. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира, така също спират и сроковете по договора.

(3) За наличието на форсмажорни обстоятелства се съставя констативен протокол, в който се отразява причина за спирането и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на договора. Протоколът се подписва от представители на двете страни по договора. Писмените доказателства за необходимостта от удължаване на срока са неразделна част от протокола.

(4) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 53 (1) „Непреодолима сила“ по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора. (3) Недостига на парични средства на Възложителя не представлява „непреодолима сила“.

Чл. 54. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

XVI. Подизпълнители (ако е приложимо)

Чл. 55 (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл. 56 (1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл. 57 (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по ал. 2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ХVI. Прекратяване на Договора

Чл. 58. (1) Действието на този договор се прекратява в следните случаи:

  - по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

  - с изтичане на уговорения срок;

  - когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;

  - при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

  - при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя;

  - прекратяване на проекта;

  - когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на Възложителя.

- Възложителят може да прекрати Договора едностранно без предизвестие и с уведомление, изпратено до Изпълнителя, когато Изпълнителят:

- използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

- е прекратил работата за повече от 15 /петнадесет/ календарни дни, без съгласие на Възложителя.

- системно нарушава  задълженията си по настоящия договор.

- Възложителят може да прекрати Договора с едномесечно писмено предизвестие по всяко време до завършване и предаване на обектите, с едномесечно писмено предизвестие. В този случай Възложителят изплаща на Изпълнителя всички дължими към момента на прекратяването суми по договора  и  освобождава гаранцията за добро изпълнение.

(4) В случаите на ал. 2 Възложителят едностранно прекратява договора и безусловно задържа гаранцията за добро изпълнение и гаранцията за авансово плащане (ако е приложимо). В тези случаи, Възложителят има право на удръжки за нанесени щети, както и има право да претендира пропуснати ползи, съобразно действащото законодателство.

(5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

(6) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

XVII. Спорове

Чл. 59. Възникналите през времетраенето на Договора спорове и разногласия между  страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от този Договор.

Чл. 60. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани съгласно действащото законодателство, от компетентния съд.

XVIII. Съобщения

Чл. 61. (1) Всички съобщения и уведомления между страните, свързани с изпълнението на този Договор следва да съдържат наименованието и номера на Договора и да отговарят на изискванията за информация и публичност, като същите са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

За Възложителя:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

За Изпълнителя:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

Чл. 62. (1) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща

(2) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 /три/ дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(3) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият се задължава да уведоми Възложитея за промяната в срок до 3 /три/ дни от вписването ѝ в съответния регистър.

XIX. Други условия

Чл. 63. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Чл. 64. За неуредените въпроси в настоящият договор се прилага действащото българско законодателство.

Чл. 65. При изпълнението на Договора, Изпълнителят (и неговите подизпълнители (ако е приложимо)) е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Чл. 66. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Чл. 67. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

1.	Документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП;

2.	Декларация по чл. 42, ал.2, т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

3.	Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП;

4.	Гаранция за изпълнение.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

- Приложение № 1 - Техническа спецификация на Възложителя;

- Приложение № 2 - Технически задания за проектиране;

- Приложение № 3 - Техническо предложение на Изпълнителя;

- Приложение № 4 - Ценово предложение на Изпълнителя;

- Приложение № 5 - Списък на техническите лица и/или организации, които ще изпълняват проектирането, строителството и лицето упражняващо технически контрол по част конструктивна.

Настоящият Договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

__________________					__________________

КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

____________________

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БФ“